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Wygląd oświetlenia ulicznego w Piątku na jednej z ulic
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Stare lampy rtęciowe na słupach oświetleniowych w Piątku
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Stare lampy rtęciowe na słupach oświetleniowych w Piątku

Koszt realizacji inwestycji oszacowano na 75 670 złotych netto. W tabeli poniżej zestawiono szczegółowe nakłady rzeczowo – finansowe.

Tabela nr 5. Szacunkowe koszty zadania.

	Lp.
	Wyszczególnienie
	netto
	brutto
	vat

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Piątku

	1.1
	Wymiana opraw rtęciowych na sodowe
	63 670
	77 677
	14 007

	1.2
	Wykonanie podświetlenia pomnika środka Polski
	12 000
	14 640
	2 640

	1.3
	Razem
	75 670
	92 317
	16 647


Uzasadnienie projektów

Dzięki pracowni komputerowej w Gminnym Ośrodku Kultury społeczność będzie mogła realizować wiele własnych inicjatyw bezpośrednio na terenie Piątku. Z Ośrodka będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Wpłynie to korzystnie szczególnie na dzieci i młodzież, która w dzisiejszych czasach „pozostawiona jest sama sobie”. 
Rada sołecka a także władze Gminy Piątek, mają nadzieje, iż przyczyni się to także do poprawy zdrowia młodych ludzi a w dłuższym okresie czasu pozwoli wszystkim poznać się lepiej i wypracować wspólny plan rozwoju regionu. 

Dodatkowo dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury powstanie baza lokalowa niezbędna do organizacji imprez kulturalnych i okolicznościowych takich jak :

· Dzień dziecka,

· Dożynki gminne,

· Dzień kobiet,

· Dzień strażaka,

· Turniej Kół Gospodyń Wiejskich,

· Weekend z wikliną,

· Zlot do środka Polski,

· Wieczorów literackich,

· Wystaw artystycznych.

1.1. HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

Władze gminy wraz z sołectwem ustaliły, iż zadanie zostanie zrealizowane 
w roku 2006. Roboty budowlane potrwają maksymalnie jeden kwartał.

Poniżej zestawiono harmonogram rzeczowo – finansowy. 

Tabela nr 6. Harmonogram realizacji zadania. 
	Wyszczególnienie
	termin realizacji zadania

	
	

	2
	3

	Przebudowa chodnika ulicy Kościelnej
	II kwartał 2006

	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Piątku
	II kwartał 2006

	Dokończenie budowy GOK wraz z wyposażeniem
	II kwartał 2006


2. MONITOROWANIE, OCENA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

2.1. SPOSÓB MONITOROWANIA

W procesie monitorowania będzie brał udział Urząd Gminy Piątek wraz 
z osobami wchodzącymi w skład grupy inicjatywnej, która opracowała Plan Rozwoju Miejscowości Piątek.

Wszelkie niezbędne materiały wykorzystywane w procesie monitorowania będą opracowywane przez pracowników Urzędu Gminy Piątek.

2.2. SPOSÓB OCENY

Oceną wdrażania Planu Rozwoju Miejscowości Piątek zajmie się Rada Sołecka sołectwa Piątek oraz Komisje Rady Gminy Piątek: Komisja Planu i Budżetu, Komisja Rozwoju Gospodarczego Promocji i Rolnictwa, Komisja Oświaty Kultury i Opieki Społecznej, Komisja Komunalna. Wszystkie wnioski powstałe na obradach powyższych komisji będą bezpośrednio przedstawiane na sesjach  Rady Gminy Piątek.

Wszelkie niezbędne materiały do dokonania oceny Planu Rozwoju Miejscowości Piątek będą opracowywane przez pracowników Urzędu Gminy Piątek.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI W TERENIE
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Widok ulicy Kościelnej „z lotu ptaka”
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Plan miejscowości Piątek (ulica Kościelna tuż pod przystankiem PKS)
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