Plan zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2005

	Lp.


	Nazwa zadania
	Wartość kosztorysowa
	Nakłady planowane na 2005
	Źródła finansowania
	Kredyty                i pożyczki
	Nakłady planowane na 2006
	Źródła  finansowania

	
	
	
	
	Budżet Gminy
	Inne środki
	
	
	sporol
	Budżet
Gminy


	1


	Droga powiatowa  Konarzew- Błonie

(  współfinansowanie )
	300.000,-
	300.000,-
	300.000,-
	
	-
	
	-
	

	2

	Budowa Strażnicy OSP, dokończenie budowy  Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku  z wyposażeniem.
	357.900,-
	82.500,-
	82.500,-
	
	-
	275.400,-
	220.352,-
	55.048,-

	3


	Projekt 

Remontu sali gimnastycznej „ Pilawa”
	26.474,-
	26.474,-
	26.474,-
	
	-
	
	-
	

	4


	Ogrodzenie kompleksu szkolnego w Piątku
	60.000,-
	60.000,-
	60.000,-
	
	
	
	
	

	5


	Utwardzanie drogi emulsją asfaltową w Śladkowie Rozlazłym
	59.000,-
	59.000,-
	59.000,-
	
	
	
	-
	

	6


	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątek
	64.000,-
	64.000,-
	64.000,-


	
	-
	
	-
	

	7


	Przebudowa drogi gminnej

 Górki Łubnickie.
	119.000,-
	119.000,-
	119.000,-
	
	-
	
	-
	

	8


	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Piątku
	1.368.293,-
	877.551,-
	155.657,-
	
	721.894,-


	
	
	

	9


	Budowa chodnika ul. Łęczycka
	600.000,-
	150.000,-
	150.000,-
	
	
	150.000,-
	-
	150.000,-

	10


	Przebudowa drogi gminnej

Jasionna.


	182.515,-
	182.515,-
	182.515,-
	-
	-
	
	
	

	11


	Budowa sieci wodociągowej Sypin – Borowiec, Pokrzywnica – Goślub SK

Łącznik ul.Kutnowska-Konarskiego w miejscowości Piątek, łącznik w miejscocowości Jasionna
	400.000,-
	400.000,-
	80.000,-
	30.000,-
	290.000,-


	
	-
	

	12
	Opracowanie dokumentacji: -a)Kanalizacji sanitarnej ulica Łowicka, Kutnowska do Piekar, Polna, Bitwy nad Bzurą, Zgierska 

b) wodociągowej Górki Pęcławskie Orądki – Janków, Włostowice Wieś, Włostowice Parcel , Żabokrzeki , Pęcławice,

c) Wykonanie dokumentacji na Stację Uzdatniana Wody w Pokrzywnicy, 

d) łącznik ul.Kutnowska-Konarskiego

w miejscowości Piątek, Łącznik w miejscowości Jasionna
	98.500,-


	98.500,-


	98.500,-
	
	
	
	
	

	13
	a)Wykonanie dokumentacji  na chodnik ul. Kutnowska

b)opracowanie wniosku ul.Kościelna Piątek
	12.500,-
	12.500,-


	12.500,-
	
	
	
	
	

	14
	Przebudowa drogi gminnej ulica Szkolna  z parkingami. 
	778.000,-
	778.000,-
	115.300,-
	
	662.700,-
	
	-
	

	15
	Budowa mostu we wsi Janków


	341.852,-
	200.000,-


	200.000,-
	
	
	141.852,-
	-
	141.852,-

	16
	Modernizacja targowicy
	100.000,-
	100.000,-
	100.000,-
	
	
	
	
	

	17
	Budowa sieci wodociagowej Pecławice-Włostowice
	40.000,-
	40.000,-
	40.000,-
	
	
	
	
	

	18
	Budowa drogi Wypychów –Borowiec (współfinansowanie)
	20.000,-
	20.000,-
	20.000,-
	
	
	
	
	

	19


	Wyposażenie świetlicy szkolnej  przy Szkole Podstawowej w Piątku i w Czernikowie.
	39.453,-
	39.453,-
	22.885,-
	16.568,-
	
	
	
	

	20
	Wyposażenie świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Piątku
	6.556,-
	6.556,-
	3.803,-
	2.753,-
	
	
	
	

	21
	Zakup ksera
	20.000,-
	20.000,-


	20.000,-
	
	
	
	
	

	22
	Studium wykonalności wniosków do ZPORR, specyfikacja techniczna drogi Rogaszyn,Pęcławcie oraz most Pęcławice
	11.500,-
	11.500,-
	11.500,-
	
	
	
	
	

	23
	Modernizacja i wykonanie oświetlenia ul.Kutnowska, Polna ,  Bitwy nad Bzurą
	24.000,-
	24.000,-
	24.000,-
	
	
	
	
	

	24
	Przebudowa drogi Balków- Nowy
	228.000,-
	228.000,-


	
	
	228.000,-
	
	
	

	25


	Budowa chodnika ul.Kościelna w Piątku.
	28.000,-


	
	
	
	
	28.000,-
	20.800,-
	7.200,-

	26
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Piątku.
	92.500,-


	
	
	
	
	92.500,-
	72.000,-
	20.500,-



	
	Ogółem :
	5.378.043-
	3.899.549,00
	1.947.634,-
	49.321,-
	1.902.594,-
	687.752,-
	313.152,-
	374.600,-


