UMOWA NR …../2026

Zawarta w dniu …….2026r. w Piątku pomiędzy:
Gminą Piątek z siedzibą w Piątku przy ul. Rynek 16, 99-120 Piątek 
NIP: 775-24-06-091 
reprezentowaną przez:
Burmistrza Piątku - Panią Annę Adrianę Matusiak
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Anny Matusiak
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
Panią/Panem ……………………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą………. nr NIP ………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:
Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z regulaminem określającym warunki i zasady udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 170 000 złotych przyjętego Zarządzeniem Nr 3/2026 Burmistrza Piątku z dnia 15 stycznia 2026r.

§ 1
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na: Modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Piątku wraz z budową boiska do siatkówki plażowej.
2.Zakres rzeczowy opracowania:
a) Naprawę nawierzchni boiska do gry w piłkę nożną poprzez wyczesanie trawy i uzupełnienie granulatu.
b) Remont ogrodzenia wys. 4,00 m polegający na demontażu przęseł od strony północnej boiska (dłuższy bok), demontaż starych słupków ogrodzeniowych, wymianę na nowe słupki    z profilu zamkniętego 40x60x3 mm i ponowny montaż przęseł ogrodzeniowych.
c) Wymianę starych siatek piłkochwytów na nowe o oczkach 100x100x5 mm.
d) Montaż bramek przestawnych do gry w piłkę w piłkę ręczną o wym. 3,0x 2,0 m – 2 szt. wraz z gniazdami montażowymi i zaślepkami.
e) Nawierzchnia – odmalowanie linii boiskowych i nowych linii pól bramkowych do piłki ręcznej.
f) Utworzenie boiska do gry w plażową piłkę siatkową przylegającego do kompleksu boisk „Orlik 2012”.
3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 odpowiadać musi wytycznym w ramach programu dotyczącego Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – edycja 2025 oraz Umową nr 2026.0334/13382/SubA/DIS/MKSo/25 o dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
4. Oferta Wykonawcy z dnia ……. 2026r. jest integralną częścią niniejszej umowy.


§ 2
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
1. Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie Wykonawcy wszystkich niezbędnych informacji do wykonania przedmiotu Umowy. 
2.Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona zgodnie z przepisami ustawy z dnia              7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane (Dz. U z 2025 poz. 418 )  i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z obowiązującymi normami.
3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających atesty i aprobaty techniczne.
4.Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu umowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa (w tym przestrzeganie przepisów p.poż. i bhp), jakość materiałów oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompletne kierownictwo, pracowników, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 
5.Wykonawca na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze budowy i składowisko materiałów oraz zabezpieczy je we własnym zakresie przed ewentualnym zniszczeniem lub kradzieżą. Wykonawca plac budowy będzie utrzymywał w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie na ten cel. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy i szkód wyrządzonych na placu budowy.
6.Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak również osób, którym wykonanie powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.
7.Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy na własny koszt i przekaże Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót.
8.Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów mających ustawowe prawo do czynności kontrolnych np. nadzór budowlany, straż pożarna.

§ 3
Terminy
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.09.2027r. w tym część prac należy wykonać do 15 listopada 2026r. zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki (nie nieprzekraczającą 33% wartości całego zadania).
2. Za termin zakończenia umowy o którym mowa w ust.1 uważa się termin podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
3. Zamawiający przewiduje dwa odbiory:
a) odbiór częściowy – po zrealizowaniu części zadania nieprzekraczającej 33% wartości całego zadania,
b) odbiór końcowy – po zrealizowaniu całości zadania.




§ 4
 Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, za roboty wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………… zł brutto słownie: (……………………………………………………… złote.) zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.
Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch częściach tj.:
Część 1 - po zrealizowaniu części zadania nieprzekraczającej 33% wartości całego zadania,
Część 2 - po zrealizowaniu całości zadania.
1. [bookmark: 3]Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu
3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 za przedmiot umowy obejmuje wszystkie składniki zawiązane z jej realizacją, m. in.: koszt samego przedmiotu umowy, niezależne narzuty, zyski, podatki (w tym VAT), składki, koszty ubezpieczenia a także inne opłaty związane 
z wykonaniem postanowień niniejszej umowy, a także opłatę za przeniesienie majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy. Wartość ta nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy.
4. Zasady wystawiania faktur:
1)       Faktury będą wystawiane i otrzymywane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej KSEF). Termin płatności 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku konieczności udostępnienia faktury w sposób uzgodniony (tryb Awaryjny). W takich przypadkach wizualizacje faktur przekazywanych poza KSEF, Wykonawca będzie przesyłał na adres e-mail: ugpiatek@ugpiatek.pl Datą otrzymania będzie wówczas data przesłania wiadomości e-mail. Wykonawca może również przekazywać wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w razie pojawienia się przejściowych problemów technicznych) i doręczać je na adres siedziby Zamawiającego. Powyższe znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku całkowitej awarii KSEF. W przypadku czasowej niedostępności Krajowego systemu e-Faktur, Wykonawca postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi tryb wystawiania faktur w okresach awaryjnych.
2)       Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury na:
Nabywca: Gmina Piątek ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, NIP: 775 24 06 091
Odbiorca: Gmina Piątek ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, NIP: 775 24 06 091
3)    Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym.
4)    Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego, zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności,
5)    w przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w ww. Wykazie.

§5.
Gwarancja
1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji oraz rękojmi na całość wykonanych robót objętych niniejszą umową, licząc od daty odbioru końcowego robót.
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
1. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
1. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
1. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
1. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

§ 6
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie:
1. ……………………………………………………………… ,
1. ……………………………………………………………… ,
1. ……………………………………………………………… ,
	które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 2 dni w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:
1. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
1. termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia,
1. umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,
1. umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,
1. umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający, 
1. umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego,
1. w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.
1. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do  przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację.
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe.
1. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.


§ 7
Kary umowne
1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
1)  w wysokości 1% dziennie, wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień zwłoki w rozpoczęciu realizacji inwestycji;
2) w wysokości 1% dziennie, wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień zwłoki w zakończeniu inwestycji;
3) w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) dziennie w przypadku nie usunięcia wady dokumentacji,
4) 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną:
1) w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2026 r. poz. 793);
2) w przypadku nieterminowej płatności Zamawiającego przysługują Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie;
3) w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy.
4) Maksymalna kwota kar umownych naliczanych przez poszczególną ze Stron z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Przewidziane w Umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Strony odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Kary umowne naliczane przez Zamawiającego za każdy przejaw niewykonania lub nienależytego wykonania umowy podlegają sumowaniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody obejmującej również utracone korzyści.
6. Kary umowne Zamawiający może potrącić z faktury złożonej przez Wykonawcę, 
a Wykonawca wyraża na to zgodę.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od domagania się zapłaty naliczonych kar umownych w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego 
i jednocześnie odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu umowy na zasadach ogólnych zgodnie z kodeksem cywilnym.

[bookmark: _Hlk240287113]§ 8
Postanowienia końcowe
1. Zakazuje się zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany 
te są korzystne dla Zamawiającego.
2.Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
[bookmark: 5]3.W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
4.Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.
5.Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeśli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga stronę odbioru pod następujący adres: 

Zamawiający: Gmina Piątek
 ul. Rynek 16, 99-120 Piątek
Wykonawca: ………………………..
                       ………………………..
Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenia dokonane na ostatecznie wskazany adres będą uważane za skuteczne. 
6.Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozwiązania sporu.  Jeżeli rokowania, o których mowa wyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania to w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7.Przedstawicielami stron są: 
1)Ze strony Zamawiającego :  Pani Daria Matusiak
2)Ze strony Wykonawcy :  ……………………..
8. Umowę sporządzono na podstawie art. 2 ust 1 pkt. 1  ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2026r poz. 793).
9.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 
a)1 egzemplarz dla Wykonawcy 
b)2 egzemplarze dla Zamawiającego 

[bookmark: 6]ZAMAWIAJĄCY:                                                                              WYKONAWCA: 

 ………………………..	              ………………….



